**Информация о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год на территории Туапсинского городского поселения по обсуждению и утверждению заинтересованными лицами дизайн-проектов**

**дворовых территорий.**

Администрацией города Туапсе в рамках реализации приоритетного проекта комфортная среда в течение июня 2017 года проводятся встречи с заинтересованными лицами – собственниками жилых и нежилых помещений по обсуждению и утверждению дизайн – проектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, вошедших в Программу 2017 года по городу Туапсе. Предварительно, городским отделом архитектуры, отделом жилищно-коммунального обследования с участием представителей собственников помещений, назначенных ответственными лицами общим собранием жильцов многоквартирных домов, проведено обследование фактического состояния дворовых территорий. По результатам обследований, с учётом предложений жителей были разработаны дизайн-проекты по 10 дворовым территориям, направленные в департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодарского края для рассмотрения и согласования. В настоящее время все десять проектов получили положительное заключение департамента и представлены для утверждения жителям многоквартирных домов, включённых в Программу в 2017 году. По состоянию на 27 июня 2017 года заинтересованными лицами утверждены пять дизайн-проектов по придомовым территориям многоквартирных домов по ул.Московских Строителей, Керченская,17, Войкова,24 , Гоголя,6.

Работа по утверждению дизайн -проектов должна быть завершена к первому июля 2017 года.

В настоящее время согласованные представителями собственников дизайн-проекты направлены в администрацию Краснодарского края для прохождения экспертизы сметной документации.

Уполномоченный орган

Отдел ЖКХ администрации города Туапсе