Администрация Туапсинского городского поселения участвует в  реализации адресной программы  Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы».

В 2016г. планируется переселить из аварийного  жилого дома расположенного по адресу г.Туапсе ул. Пушкина д.8 - 29 человек.

Заключен муниципальный контракт № 322287 от 20.11.2015 года               с ИП Маллакурбанов Бейдуллах Эсейдуллахович на сумму 15 174 431,65 руб.          Предмет контракта: Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в строящихся), предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Адрес строящегося дома: город Туапсе, ул.Звездная д. 27.

На сегодняшний день строительная готовность многоквартирного дома следующая: завершены основные строительные работы (закрыт тепловой контур здания: возведены стены, крыша, заполнены оконные и дверные проемы, подведены инженерные сети к дому). Выполнены работы по строительству крыльца с обустройством пандуса для маломабильных групп населения.

Так же выполнены следующие работы внутри помещений:

- по бетонной стяжке пола;

- разводка внутренних сетей: ХВС, ГВС, отопления, электропроводка;

- установлены приборы учета;

- нанесена декоративная штукатурка (короед) и выполнена укладка кафеля в подъездах;

На сегодняшний день ведутся следующие работы:

- выполняется шпаклевка стен и потолков в квартирах;

- утепляются балконы;

- завершаются работы по укладки кафельной плитки в сан. узлах.

В строительных работах ежедневно задействовано 25 человек.

Дата ввода в эксплуатацию МКД не позднее 31 августа 2016 г.

Переселение граждан должно состояться не позднее 1 декабря 2016г.

Будет переселено 29 человек в 446,0 кв.м. (10 квартир).